## PetsMatch

Cahier des charges & Suivi de tÃ¢ches

Mis Ã  jour le 30/05/2026

Document de travail Ã  usage interne â€” dÃ©crit l'ensemble des fonctionnalitÃ©s, leur Ã©tat d'avancement et le planning de dÃ©veloppement.

# Cahier des charges fonctionnel

# PetsMatch — Cahier des charges fonctionnel

Comment lire ce fichier :

- ✅ = Implémenté (app + web sauf mention contraire)

- 🔶 = Partiellement fait

- ⬜ = À faire

- [App] / [Web] = concerne un seul repo

- Cases à cocher - [ ] = à compléter par l'équipe

## 0. Infrastructure & architecture

| Statut | Fonctionnalité |
| --- | --- |
| ✅ | Authentification Firebase Auth (email/password + Apple Sign In) |
| ✅ | Base de données Supabase PostgreSQL — toutes les données métier |
| ✅ | Firebase Storage pour photos et documents |
| ✅ | Supabase Edge Function delete-user (suppression compte complète, JWT verification désactivée) |
| ✅ | Schéma SQL avec CASCADE DELETE sur toutes les tables liées à users |
| ✅ | Tables Supabase : users, animaux, annonces, likes, favoris, notifications, registres, contrats, factures |
| 🔶 | Migration Firestore → Supabase : feed social (post), utilisateurs bloqués (bloquer) |
| 🔶 | Messagerie : conversations Firestore — à migrer ou adapter (temps réel) |
| ⬜ | CAPTCHA anti-robot sur les formulaires de connexion et d'inscription |
| ⬜ | - [ ] |

## 1. Inscription / Connexion

| Statut | Fonctionnalité |
| --- | --- |
| ✅ | Inscription email + mot de passe |
| ✅ | Connexion email + mot de passe |
| ✅ | Mot de passe oublié |
| ✅ | Vérification email |
| ✅ | Apple Sign In [App] |
| ⬜ | Connexion avec Google (OAuth) |
| ✅ | Choix du type de profil (Particulier / Éleveur / Pro) |
| ✅ | Formulaire inscription multi-étapes (nom, adresse, téléphone, date naissance) |
| ✅ | Géolocalisation adresse → lat/lng sauvegardés |
| ⬜ | - [ ] |

## 2. Profil utilisateur

| Statut | Fonctionnalité |
| --- | --- |
| ✅ | Profil particulier (nom, prénom, adresse, téléphone, photo) — pas de validation manuelle requise |
| ✅ | Profil éleveur (nom élevage, SIRET, ACACED, adresse élevage, description, photo) |
| ✅ | Profil pro (profession, SIRET, TVA) |
| ✅ | Mise à jour lat/lng sur changement d'adresse (Firestore + Supabase) |
| ✅ | Fix ville = département corrigé (locality prioritaire) |
| ✅ | Upload photo de profil avec crop carré |
| ⬜ | - [ ] |

## 3. Panel admin

| Statut | Fonctionnalité |
| --- | --- |
| ✅ | Accès admin protégé (isAdmin = true) |
| ✅ | Liste utilisateurs avec filtres (Tous / Particulier / Éleveur / Pro / Admin) |
| ✅ | Recherche par nom ou email |
| ✅ | Fiche détail utilisateur (voir + modifier tous les champs) |
| ✅ | Activer/désactiver rôles (Admin, Éleveur, Pro, Validé) |
| ✅ | Suppression compte complète (Firebase Auth + Supabase cascade + Firestore) |
| ✅ | Double confirmation avant suppression (dialog + saisir "SUPPRIMER") |
| ✅ | Liste demandes de vérification éleveurs |
| ✅ | Valider / Rejeter une demande de vérification éleveur |
| ⬜ | Tableau de bord admin — statistiques : nombre d'annonces en ligne, nombre d'animaux par espèce |
| ⬜ | Validation automatique profils éleveur/pro (algorithme) — si suspect, soumis à révision admin |
| ⬜ | Validation automatique annonces éleveur (algorithme) — si suspect, soumis à révision admin |
| ⬜ | - [ ] |

## 4. Mes animaux — Éleveur

### 4.1 Liste des animaux

| Statut | Fonctionnalité |
| --- | --- |
| ✅ | Liste animaux avec photo, nom, espèce, race, statut |
| ✅ | Filtres par espèce |
| ✅ | Sélection race depuis fichiers breeds JSON |
| ✅ | Barre de recherche par nom ou numéro de puce |
| ⬜ | Vue "Reproducteurs" — filtrer uniquement les animaux reproducteurs |
| ⬜ | Vue "Bébés" — regroupement par portée ou par mois/année de naissance |
| ⬜ | - [ ] |

### 4.2 Fiche animal

| Statut | Fonctionnalité |
| --- | --- |
| ✅ | Informations de base (nom, espèce, race, sexe, couleur, identification) |
| ✅ | Photo avec crop carré |
| ✅ | Données physiques (taille, poids, type de poil, stérilisé) |
| ✅ | Passeport européen |
| ✅ | Section pedigree (type adapté par espèce : LOF/LOOF/Stud-book...) |
| ✅ | Upload document pedigree |
| ✅ | Champ importation_ref (visible si provenance = importation) |
| ✅ | Généalogie (nom/puce père et mère, date naissance mère) |
| ✅ | Registre entrée/sortie sur la fiche |
| ✅ | Carnet de santé (vaccins, antiparasitaires, vermifuges, actes vétérinaires) |
| ✅ | Upload documents (ADN, santé repro, filiation, hanches, autre) |
| ✅ | Catégories documents avec icônes |
| ✅ | Onglet suivi repro (chaleurs, saillie, gestation, gestation confirmée) |
| ✅ | Onglet alimentation — calcul ration journalière selon poids/objectif (croquettes marque/produit, BARF, ration ménagère) [V1] |
| ⬜ | Courbe de poids adulte |
| ⬜ | Courbe de poids chiot / juvénile (croissance) |
| ⬜ | Transfert de propriété (vente → email acheteur) |
| ⬜ | - [ ] |

### 4.2b Fiche animal — améliorations UX [App]

| Statut | Fonctionnalité |
| --- | --- |
| ✅ | Prise de photo directe depuis la caméra (en plus de la galerie) pour les photos animal ET les documents |
| ✅ | Recherche dans la liste animaux par nom ou numéro de puce (barre de recherche avec loupe) |

### 4.3 Formulaire portée

| Statut | Fonctionnalité |
| --- | --- |
| ✅ | Création portée depuis fiche mère |
| ✅ | Sélection de la mère parmi les animaux de l'élevage |
| ✅ | Champs communs (date naissance, description) |
| ✅ | Par animal : nom, identification, sexe, couleur |
| ✅ | Par animal : type de poil (chien/chat), taille, poids |
| ✅ | Par animal : stérilisé, passeport européen, notes |
| ✅ | Par animal : photo avec crop carré |
| ✅ | Auto-fill registre entrée (provenance = élevage, nom + adresse éleveur) |
| ✅ | Pluriel "animaux" correct |
| ⬜ | - [ ] |

### 4.4 Suivi reproduction (éleveur)

| Statut | Fonctionnalité |
| --- | --- |
| ✅ | Saisie chaleurs (date début, date fin) sur fiche femelle |
| ✅ | Saisie saillie (sélection mâle de l'élevage ou saillie extérieure) |
| ✅ | Saillie → gestation débutée automatique avec date de mise bas prévue calculée |
| ✅ | Champ "Gestation confirmée" (oui/non/en attente) |
| ✅ | Gestation → visible et modifiable sur la fiche femelle |
| ⬜ | Alerte push rappel de confirmation de gestation (délai selon espèce) |
| ⬜ | Saillie extérieure : l'éleveur du mâle peut partager accès aux infos (photo, nom, puce, race) |

## 5. Registre sanitaire

| Statut | Fonctionnalité |
| --- | --- |
| ✅ | Saisie actes sanitaires (date, type, animal, commentaire) |
| ✅ | Liste chronologique |
| ✅ | Import Excel [Web] |
| ⬜ | - [ ] |

## 6. Registre entrée / sortie

Note : auto-fill depuis portée déjà implémenté ✅

| Statut | Fonctionnalité |
| --- | --- |
| ✅ | Saisie entrée/sortie (date, motif, provenance/destination) |
| ✅ | Auto-fill depuis portée (provenance nom + adresse élevage) |
| ✅ | Auto-fill infos éleveur pour toute nouvelle entrée (provenance = élevage par défaut) |
| ✅ | Auto-fill infos mère depuis fiche animal si mère = animal de l'élevage |
| ✅ | Import Excel [Web] |
| ⬜ | - [ ] |

## 6b. Mes animaux — recherche

| Statut | Fonctionnalité |
| --- | --- |
| ✅ | Barre de recherche (loupe) dans la liste animaux éleveur — filtrer par nom ou numéro de puce |

## 7. Annonces

| Statut | Fonctionnalité |
| --- | --- |
| ✅ | Création annonce (éleveur) |
| ✅ | Feed annonces avec filtres |
| ✅ | Vue carte annonces |
| ✅ | Détail annonce |
| ✅ | Modification annonce |
| ✅ | Mes annonces |
| ✅ | Fix onglet annonces profil éleveur |
| ✅ | Photos annonces au format carré — format conservé |
| ✅ | Clic long sur annonce dans "mes dernières annonces" (accueil éleveur) → menu Supprimer avec confirmation |
| ⬜ | Likes sur annonce / sur bébé de portée |
| ⬜ | Notification éleveur lors d'un like |
| ⬜ | Favoris : voir les annonces likées |
| ✅ | Visuel liste style "match" (photo bébé premier plan) |
| ⬜ | Carte annonces compagnons — filtres espèce, race, région, ville, pays, département |
| ⬜ | Champ description père/mère visible (particulier) |
| ⬜ | Identification mère obligatoire selon espèce |
| ⬜ | - [ ] |

## 7b. Admin — Validation & Modération

| Statut | Fonctionnalité |
| --- | --- |
| ✅ | Validation manuelle profil éleveur par admin |
| ⬜ | Algorithme pré-validation profil éleveur (SIRET valide, cohérence infos, détection doublons) |
| ⬜ | Algorithme modération annonces (cohérence espèce/race, prix anormal, contenu signalé) |
| ⬜ | Score de confiance affiché sur la fiche pro (basé sur complétude du profil + vérification) |
| ⬜ | Système de signalement annonce / profil par les utilisateurs |
| ⬜ | File de modération admin pour les signalements |

## 8. Animaux perdus

| Statut | Fonctionnalité |
| --- | --- |
| ✅ | Page d'accueil : clic sur alerte animal perdu → ouvrir directement la gestion de l'alerte |
| ✅ | Page d'accueil : clic long sur alerte → menu "Animal retrouvé" / "Supprimer" (avec confirmation) |
| ✅ | Formulaire déclarer animal perdu complet (nom depuis mes animaux, race JSON, localisation, pays/région, récompense, contact) |
| ✅ | Formulaire "Déclarer un animal trouvé" complet (espèce/race, état de santé, comportement, multi-photos, contacts) |
| ✅ | Liste animaux perdus + filtres (espèce, race, ville) |
| ✅ | Vue détail alerte |
| ✅ | Carte animaux perdus/trouvés — onglet Perdu/Trouvé + code couleur + filtres synchronisés |
| ✅ | Bouton "J'ai trouvé un animal" dans le menu principal (app + web) |
| ⬜ | Suggestion "Alerte animale" lors de doublon déclaration perdu/trouvé — affichage tableau de bord |
| ⬜ | Affichage par défaut = région de l'utilisateur |
| ⬜ | Contact via messagerie (objet auto = nom, espèce, race, sexe, réf) |
| ⬜ | Saisie manuelle numéro de puce → recherche alertes perdus + animaux trouvés |
| ⬜ | Notifications de proximité (< 10 km d'une alerte active) |
| ⬜ | Matching automatique perdu ↔ trouvé (score pondéré ≥ 90% → notification) |
| ⬜ | Lecteur puce Bluetooth |
| ⬜ | Workflow statuts animaux trouvés (Trouvé → Pris en charge → Restitué → Clôturé) |
| 🔶 | Notifications alertes (icône cloche, badge) — fix iOS en cours |
| ⬜ | - [ ] |

## 9. Messagerie

| Statut | Fonctionnalité |
| --- | --- |
| ✅ | Messagerie temps réel (base Firestore) |
| ✅ | Onglet "Messages" dans le menu principal (app + web) |
| ✅ | Redesign liste conversations (cohérence web/app) |
| ✅ | Types de conversations : Annonce / Animal perdu / Contact élevage / Discussion libre / Service pro |
| ⬜ | Appui long : Épingler / Archiver / Sourdine / Bloquer / Supprimer |
| ⬜ | - [ ] |

## 10. Facturation (éleveur)

| Statut | Fonctionnalité |
| --- | --- |
| ✅ | Génération factures PDF |
| ✅ | Liste factures |
| ⬜ | - [ ] |

## 11. Contrats (éleveur)

| Statut | Fonctionnalité |
| --- | --- |
| 🔶 | Contrat de base |
| ⬜ | Modèle de contrat modifiable |
| ⬜ | Contrat payant (offre future) |
| ⬜ | - [ ] |

## 12. Notifications

| Statut | Fonctionnalité |
| --- | --- |
| ✅ | Notifications push Firebase Messaging |
| ✅ | Notifications locales |
| ✅ | Notification like sur annonce |
| ⬜ | Rappels vaccins / antiparasitaires (J-7, J-1, J) |
| ⬜ | Fix notifications iOS animaux perdus |
| ⬜ | - [ ] |

## 13. Élevages (annuaire public)

| Statut | Fonctionnalité |
| --- | --- |
| ✅ | Liste élevages |
| ✅ | Vue carte élevages |
| ✅ | Fiche publique élevage |
| ⬜ | - [ ] |

## 14. Pôle Santé

Vétérinaires et professionnels de santé animale regroupés dans un pôle dédié.

| Statut | Fonctionnalité |
| --- | --- |
| ✅ | Page Pôle Santé (accès depuis Services) |
| ✅ | Annuaire vétérinaires — liste + fiche détail + prise de RDV |
| ⬜ | Annuaire vétérinaires — vue carte (marqueurs code couleur, filtres espèce/distance) |
| ⬜ | Annuaire ostéopathes & kinésithérapeutes — liste + carte + RDV |
| ⬜ | Annuaire naturopathes & médecines douces (chiropracteurs, acupuncteurs…) — liste + carte + RDV |
| ⬜ | Assurances animaux — annuaire / comparateur de contrats |
| ⬜ | - [ ] |

## 14b. Marketplace

Remplace la section "Produits". Espace commercial et partenaires.

| Statut | Fonctionnalité |
| --- | --- |
| ⬜ | Petfood — catalogue marques/produits |
| ⬜ | Accessoires — liste produits |
| ⬜ | Créateurs — annuaire artisans/créateurs pour animaux |
| ⬜ | Bons plans — espace publicitaire / partenariats / promotions |
| ⬜ | - [ ] |

## 14c. Éducation & Garde

| Statut | Fonctionnalité |
| --- | --- |
| ✅ | Éducateurs canins — liste + fiche + RDV |
| ✅ | Comportementalistes — liste + fiche + RDV |
| ✅ | Pet sitters — liste + fiche + RDV |
| ✅ | Promeneurs — liste + fiche + RDV |
| ✅ | Pensions — liste + fiche |
| ✅ | Registre pension (entrée/sortie animaux en pension) |
| ⬜ | Zone de travail géographique pet sitter & promeneurs (polygone ou rayon sur carte) |
| ⬜ | - [ ] |

## 14d. Communauté

Fusion de l'ancienne section "Communauté" et "Animal Friendly". Animal Friendly est supprimé en tant que section séparée.

| Statut | Fonctionnalité |
| --- | --- |
| ✅ | Forum — catégories → sujets → réponses + création sujet |
| ✅ | Groupes — liste / rejoindre / quitter / créer / rôle admin |
| ✅ | Balades collectives — liste + niveau badge + rejoindre + créer |
| ✅ | Événements — liste + filtres type + inscription "Je participe" + création |
| ⬜ | Adoption association — annuaire associations + animaux à adopter |
| ⬜ | - [ ] |

## 14e. Sorties & Voyages

Remplace "Animal Friendly". Lieux et séjours accueillant les animaux.

| Statut | Fonctionnalité |
| --- | --- |
| ⬜ | Parcs — liste + carte des parcs acceptant les animaux |
| ⬜ | Restaurants — liste + carte des restaurants pet-friendly |
| ⬜ | Séjours — hôtels / campings / locations saisonnières / Airbnb acceptant les animaux |
| ⬜ | Filtres par type d'hébergement, espèce acceptée, région |
| ⬜ | - [ ] |

Note UI : Uniformiser la taille de police et l'alignement des titres de catégories sur la page Services.

## 15. Abonnements / Paiement

| Statut | Fonctionnalité |
| --- | --- |
| ✅ | Intégration Stripe [App] |
| ✅ | Gestion valid_until |
| ✅ | Rappels J-15 et J-21 avant expiration |
| ⬜ | - [ ] |

## À compléter par l'équipe

Ajouter ici les fonctionnalités non listées, les contraintes techniques, les spécificités métier.

### Fonctionnalités manquantes identifiées

  â˜

  â˜

  â˜

### Contraintes techniques à documenter

  â˜

  â˜

### Questions ouvertes

  â˜

  â˜

# Suivi des tÃ¢ches

# TASKS — PetsMatch

Fichier de coordination entre développeurs.

Avant de toucher un fichier : mettre son prénom + statut "en cours" ci-dessous.

Quand c'est terminé : passer en "terminé" et déplacer dans l'historique.

## En cours

| # | Tâche | Repo | Fichiers touchés | Assigné | Statut | Notes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| — | — | — | — | — | — | — |

## À faire — Backlog

### Tâches Angélique — Infrastructure, Profil, Admin

| # | Tâche | Priorité | Repo | Fichiers probables |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A01b | CAPTCHA anti-robot sur les formulaires de connexion et d'inscription | Haute | App + Web | login_page.dart, inscription/page.tsx |
| A01c | Connexion avec Google (OAuth) | Haute | App + Web | login_page.dart, inscription/page.tsx |
| A09 | Suivi repro — saillie extérieure : accès infos mâle (photo, nom, puce, race) depuis éleveur externe | Moyenne | App + Web | À créer suivi_repro.dart + table saillie_acces |
| A12 | Admin — validation automatique profils éleveur/pro : algorithme (SIRET, cohérence, doublons) + envoi à l'admin si suspect | Haute | App + Web | admin_panel.dart, verification_detail.dart |
| A13 | Admin — validation automatique annonces : algorithme (cohérence espèce/race/prix, contenu signalé) + envoi à l'admin si suspect | Haute | App + Web | Panel admin |
| A14 | Vue fiche animal pour particuliers — identique à la vue profil éleveur | Haute | App + Web | À créer dans profil particulier |
| A15 | Profil particulier — revoir mise en page (app) | Moyenne | App | particulier_home.dart, info_utilisateur.dart |
| A16 | Vue admin dans l'appli web | Haute | Web | src/app/admin/ à créer |
| A16b | Panel admin — tableau de bord stats : nombre d'annonces en ligne, nombre d'animaux par espèce | Haute | App + Web | admin_panel.dart, src/app/admin/page.tsx |
| A18 | Espèce âne — ajouter partout (listes espèces, filtres, formulaires) + créer donkey_breeds.json | Haute | App + Web | ✅ Terminé 2026-05-30 |
| A19 | Feed — filtre race dynamique selon espèce (liste JSON par espèce) | Haute | App + Web | ✅ Terminé 2026-05-30 |
| A20 | Carte annonces compagnons — filtres par espèce, race, région, ville, pays, département | Haute | App | annonces_map_page.dart |
| A21 | Sécurité avant mise en prod — RLS Supabase propres, politique de confidentialité, CGU, suppression compte RGPD | Haute | App + Web + Supabase | Toutes tables Supabase |
| A22 | Mes animaux — Vue "Reproducteurs" (filtre animaux reproducteurs) | Moyenne | App + Web | mes_animaux.dart, mes-animaux/page.tsx |
| A23 | Mes animaux — Vue "Bébés" (regroupement par portée ou mois/année de naissance) | Moyenne | App + Web | mes_animaux.dart, mes-animaux/page.tsx |
| A24 | Fiche animal — courbe de poids adulte | Moyenne | App + Web | animal_fiche.dart, mes-animaux/[id]/page.tsx |
| A25 | Fiche animal — courbe de poids chiot/juvénile (courbe de croissance) | Moyenne | App + Web | animal_fiche.dart, mes-animaux/[id]/page.tsx |

### Animaux perdus / trouvés — Spec complète : SPEC_ANIMAUX_PERDUS_TROUVES.md

| # | Tâche | Priorité | Repo | Fichiers probables |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PT00 | [V1] "Alerte animale" — widget tableau de bord suggérant alerte lors de doublon déclaration perdu/trouvé | Haute | App + Web | particulier_home.dart, eleveur_home.dart, ParticulierDashboard.tsx |
| PT01 | [V1] Vérifier complétude formulaire "Animal perdu" | Haute | App + Web | ✅ Terminé 2026-05-29 |
| PT02 | [V1] Déclarer animal trouvé — formulaire complet | Haute | App + Web | ✅ Terminé 2026-05-29 |
| PT03 | [V1] Table Supabase animaux_trouves | Haute | Supabase | ✅ Terminé 2026-05-29 |
| PT04 | [V1] Carte animaux perdus/trouvés — onglet Perdu/Trouvé + code couleur + filtres espèce, race, région, ville, distance | Haute | App + Web | ✅ Terminé 2026-05-29 |
| PT05 | [V1] Bouton global "J'ai trouvé un animal" — drawer éleveur + particulier + Header web | Haute | App + Web | ✅ Terminé 2026-05-29 |
| PT06 | [V1] Saisie manuelle numéro puce → recherche dans alertes perdus + animaux trouvés + animaux de l'élevage | Haute | App + Web | animaux_perdus_page.dart, animaux-perdus/page.tsx |
| PT07 | [V1] Notifications de proximité pour les animaux trouvés (< 10 km d'une alerte active) — Firebase Cloud Function notifyNearFoundAnimal | Haute | Firebase Functions | functions/alertes.js |
| PT08 | [V1] Messagerie automatique perdu/trouvé — conversation Firestore avec objet + message prérempli au contact | Moyenne | App + Web | Messagerie existante |
| PT09 | [V2] Matching automatique perdu ↔ trouvé — score pondéré (espèce+race+sexe+zone+date+couleur+puce) + notification si ≥ 90% | Haute | Firebase Functions + App + Web | Créer matchLostFound Cloud Function |
| PT10 | [V2] Table alertes_correspondances — stocker les paires matchées pour éviter doublons de notif | Moyenne | Supabase | Dashboard SQL Editor |
| PT11 | [V2] Lecteur puce Bluetooth — ChipScannerService (connect/disconnect/listen/parseChip/searchAnimal), protocoles BLE + ISO11784/11785. 3 contextes : (1) élevage → ouvre fiche animal directement, (2) animal trouvé → ouvre alerte liée, (3) inconnu → propose créer/déclarer | Haute | App | Créer lib/services/chip_scanner_service.dart |
| PT12 | [V2] Statuts animaux trouvés — workflow (Trouvé → Pris en charge → Propriétaire contacté → Restitué → Clôturé) | Moyenne | App + Web | animal_trouve_form_page.dart |
| PT13 | [V3] IA rapprochement photos animaux perdus/trouvés | Basse | Backend | À évaluer |
| PT14 | [V3] Statistiques admin — animaux retrouvés, délai moyen, zones fréquentes, taux résolution | Basse | App + Web | Panel admin |

### Fiche animal — Gestion alimentation

| # | Tâche | Priorité | Repo | Fichiers probables |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AL01 | [V1] Onglet alimentation — calcul ration journalière (croquettes marque/produit, BARF, ration ménagère) + objectif de poids | Haute | App + Web | ✅ Terminé 2026-05-30 |
| AL02 | [V2] Recettes ration ménagère — bibliothèque par espèce (chien, chat) avec ingrédients + quantités auto-adaptées au poids | Moyenne | App + Web | Créer lib/pages/alimentation/ + src/app/alimentation/ |

### App mobile + Web (synchronisés)

| # | Tâche | Priorité | Repo | Notes |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T03 | Animaux perdus — contact via messagerie (objet auto) | Moyenne | App + Web | Roadmap §I.B |
| T07 | Carnet de santé — notifications vaccins/antiparasitaires (J-7, J-1, J) | Haute | App | Roadmap §III.A.b |
| T08 | Fiche animal — courbe de poids (croissance + adulte) | Moyenne | App + Web | Roadmap §III.A.b |
| T09 | Transfert de propriété animal (vente → email acheteur) | Haute | App + Web | Roadmap §III.A.c |
| T10 | Annonces — likes sur portée/bébé + notification éleveur + favoris | Haute | Web d'abord | Roadmap §VI |

### Services — restructuration & nouvelles sections — Nabil

Nouvelle architecture Services :

Pôle Santé / Marketplace / Éducation & Garde / Communauté / Sorties & Voyages

Animal Friendly est supprimé et absorbé dans Communauté + Sorties & Voyages.

| # | Tâche | Priorité | App / Web | Fichiers de départ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S13 | Admin — gestion profils pro : liste dans le panel admin, valider/refuser/suspendre, édition manuelle | Haute | App + Web | admin_panel.dart, user_detail.dart, src/app/admin/ |
| S14 | Vue admin web : reflet admin mobile (utilisateurs, filtres, fiche, validation pro, suppression) | Haute | Web | src/app/admin/page.tsx (à créer) |
| S15 | Pôle Santé — vétérinaires carte : marqueurs code couleur, filtres espèce/distance, fiche détail | Haute | App + Web | service_list_page.dart, src/app/services/ |
| S15b | Pôle Santé — ostéopathes & kinés : liste + carte + RDV | Moyenne | App + Web | service_list_page.dart |
| S15c | Pôle Santé — naturopathes & médecines douces (chiro, acupuncture…) : liste + carte + RDV | Moyenne | App + Web | service_list_page.dart |
| S15d | Pôle Santé — assurances animaux : annuaire / comparateur | Basse | App + Web | service_list_page.dart |
| S16 | Pet sitter & promeneurs — zone de travail : polygone ou rayon sur carte, filtrage annuaire par zone. Table zones_intervention. | Haute | App + Web | pro_profile_edit.dart, src/app/profil/ |
| S17 | Marketplace — Petfood & Accessoires : catalogue produits/marques, sous-catégories petfood / accessoires / créateurs / bons plans | Moyenne | App + Web | src/app/services/marketplace/ à créer |
| S18 | Communauté — Adoption association : annuaire associations + animaux à adopter | Moyenne | App + Web | forum_page.dart, src/app/communaute/ |
| S19 | Sorties & Voyages (remplace Animal Friendly) : parcs / restaurants / séjours (hôtels, campings, locations, Airbnb) acceptant les animaux — liste + carte + filtres | Haute | App + Web | Remplace friendly_map_page.dart, animal-friendly/page.tsx |
| S20 | UI Services — uniformiser taille de police et alignement des titres de catégories sur la page principale Services | Haute | App + Web | services_page.dart, src/app/services/page.tsx |

### Agenda connecté — Nabil (tous les profils)

Agenda partagé éleveur + particulier, multi-usages (RDV pros, véto, alimentation, médicaments, alerte mise-bas, visites adoption)

| # | Tâche | Priorité | App / Web | Notes |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AG01 | Agenda éleveur & particulier — structure de base : créer les pages agenda (lib/pages/agenda/agenda_page.dart, src/app/agenda/page.tsx), table Supabase agenda_events (uid, titre, date_debut, date_fin, type, animal_id, notes, couleur), vue mensuelle + vue liste | Haute | App + Web | Base commune pour AG02–AG06 |
| AG02 | RDV pro → agenda automatique : quand un RDV pro (véto, comportementaliste, pet sitter…) est confirmé (statut = confirme), créer automatiquement un événement dans agenda_events pour l'utilisateur (éleveur ou particulier). Visible par les deux parties. Lien bidirectionnel : RDV annulé → événement supprimé. | Haute | App + Web | pro_agenda.dart, rdv_booking_page.dart |
| AG03 | Notifications rappel RDV : Firebase Cloud Function sendRdvReminder (même technique que sendLikeNotification — Admin SDK + FCM token dans Firestore) : déclencher 24h avant et 1h avant chaque RDV. Stocker reminder_24h_sent et reminder_1h_sent dans l'événement pour éviter doublons. | Haute | Firebase Functions + App | functions/alertes.js (ou nouveau functions/agenda.js) |
| AG04 | Alerte mise-bas : dans la fiche animal (gestation confirmée), créer automatiquement un événement agenda type = mise_bas à la date de mise-bas prévue. Notification J-7 et J-1. | Haute | App + Web | animal_fiche.dart, mes-animaux/[id]/page.tsx |
| AG05 | Visite adoption éleveur ↔ particulier : à partir de la messagerie (annonce compagnon), proposer de planifier une visite. Créer RDV dans agenda des deux parties avec lien vers l'annonce + le profil de l'autre. | Moyenne | App + Web | Messagerie + agenda |
| AG06 | Rappels médicaments & alimentation : ajouter des événements récurrents dans l'agenda depuis la fiche animal (antiparasitaire, vaccin, pesée, ration spéciale). Notification push à l'heure programmée. | Moyenne | App | animal_fiche.dart |

### Conseils pratiques — Angélique

| # | Tâche | Priorité | Repo | Notes |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CP01 | Guide "Adopter un chiot" : pages statiques ou dynamiques avec sections (choisir sa race, checklist arrivée, premiers jours, vaccination, socialisation, alimentation chiot, éducation de base). Accessible depuis l'accueil et la fiche race dans le feed. | Haute | App + Web | Créer lib/pages/guides/ + src/app/guides/chiot/page.tsx |
| CP02 | Guide "Adopter un chaton" : même structure que CP01, adapté au chat (litière, griffoir, socialisation, stérilisation, alimentation chaton). | Haute | App + Web | src/app/guides/chaton/page.tsx |
| CP03 | Guide "Adopter un lapin" : bases de soins (cage, alimentation foin/légumes/granulés, socialisation, stérilisation, signes de santé). | Haute | App + Web | src/app/guides/lapin/page.tsx |

## Terminé — Nabil (S01–S12 ✅ COMPLET)

| Tâche | Date | Repo | Fichiers modifiés |
| --- | --- | --- | --- |
| S01 — Profil pro : champs BDD + UI (rayon, espèces, horaires, certifications, réseaux, accept_new_clients) | 2026-05-27 | App | lib/main.dart, lib/pages/pro/pro_profile_edit.dart, lib/pages/settings/main_settings.dart |
| S02 — Annuaire services : brancher onTap + service_detail_page + service_list_page + stubs communauté | 2026-05-27 | App | services/veterinaires_page.dart, service_detail_page.dart, service_list_page.dart, stubs animal_friendly/evenements/promenades/forum/groupes |
| S03 — Page Services web + lien Header nav + drawers éleveur & particulier | 2026-05-27 | Web | website/src/app/services/page.tsx, website/src/components/Header.tsx |
| S04 — Agenda RDV : UI pro (pro_agenda.dart — 3 onglets demandes/à venir/historique + notes) + UI client (rdv_booking_page.dart — date/heure/animal/motif) + detail page profil pro (service_detail_page.dart) | 2026-05-27 | App | pro_agenda.dart, rdv_booking_page.dart, service_detail_page.dart, service_list_page.dart |
| Fix — Badge "Éleveur vérifié" → "Professionnel" pour pros ; navigation profil → ProProfileEditPage si isPro ; cat_pro + is_pro auto-inféré à la sauvegarde | 2026-05-27 | App | eleveur_nav.dart, eleveur_home.dart, user_elevage_feed.dart, pro_profile_edit.dart |
| S05 — Accès carnet santé animal : animal_acces_page.dart (demande + vue carnet), icône agenda RDV confirmé/terminé avec animal | 2026-05-28 | App | animal_acces_page.dart, pro_agenda.dart |
| S06 — CR & ordonnances : compte_rendu_page.dart (2 onglets texte/URL), icône agenda, sauvegarde comptes_rendus + ordonnances | 2026-05-28 | App | compte_rendu_page.dart, pro_agenda.dart |
| Fix — Nav pro : sections "Mon Élevage" et "Annonces" masquées pour les pros dans le drawer | 2026-05-28 | App | eleveur_nav.dart |
| Fix — Services page : bouton retour absent (automaticallyImplyLeading: false supprimé) | 2026-05-29 | App | services_page.dart |
| S09 — Événements : liste + filtres type + inscription "Je participe" + création | 2026-05-29 | App | evenements_page.dart |
| S10 — Promenades collectives : liste + niveau badge + rejoindre + création | 2026-05-29 | App | promenades_page.dart |
| S11 — Forum : catégories → sujets → réponses, création sujet, envoi réponse | 2026-05-29 | App | forum_page.dart |
| S12 — Groupes : liste tous/mes groupes, rejoindre/quitter, création, rôle admin | 2026-05-29 | App | groupes_page.dart |
| S07 — Registre pension : entrée/sortie animaux en pension (3 onglets, ajout via bottom sheet, marquer sorti) | 2026-05-29 | App | registre_pension_page.dart, eleveur_nav.dart |
| S08 — Animal Friendly : liste lieux Supabase + carte Google Maps + ajout lieu (app) + page web | 2026-05-29 | App + Web | friendly_map_page.dart, website/src/app/animal-friendly/page.tsx, services/page.tsx |

## Terminé récemment

| Tâche | Date | Repo | Fichiers modifiés |
| --- | --- | --- | --- |
| A18 — Espèce âne ajoutée partout (sélecteurs, filtres feed, formulaires) + donkey_breeds.json créé | 2026-05-30 | App + Web | annonces_feed_page.dart, mes_animaux.dart, annonces/feed/page.tsx |
| A19 — Feed filtres espèce + race : liste déroulante searchable (bottom sheet Flutter / dropdown web) | 2026-05-30 | App + Web | annonces_feed_page.dart, annonces/feed/page.tsx |
| A10 — Feed immersif : layout full-screen, photo carrée BoxFit.contain + flou, header élevage, badge LOF/Non-LOF, description extensible, boutons d'action en colonne | 2026-05-28 | App + Web | annonces_feed_page.dart, annonce_detail_page.dart, annonces/feed/page.tsx |
| T01 — Animaux perdus : formulaire complet (nom depuis mes animaux, race depuis JSON, localisation) | 2026-05-28 | App + Web | alerte_perdu_form_page.dart, animaux-perdus/declarer/page.tsx |
| T02 — Animaux perdus : filtres liste (espèce, race, ville) + vue détail | 2026-05-28 | App + Web | animaux_perdus_page.dart, animaux-perdus/page.tsx |
| T04 — Messagerie : ajout au menu + redesign liste | 2026-05-28 | App + Web | Messagerie |
| T05 — Messagerie : types de conversation (annonce, perdu, élevage, libre, pro) | 2026-05-28 | App + Web | Messagerie |
| T11 — Feed annonces : visuel style "match" (photo premier plan, boutons like/favori) | 2026-05-28 | App + Web | annonces_feed_page.dart |
| T12 — Fix onglet annonces profil éleveur | 2026-05-28 | App + Web | Profil éleveur |
| T13 — Registre sanitaire : export (PDF/Excel) | 2026-05-28 | App + Web | Registre |
| T14 — Notifications animaux perdus : fix réception | 2026-05-28 | App | Notifications |
| T15 — Animaux perdus : carte synchronisée avec filtres liste | 2026-05-28 | App + Web | animaux_perdus_page.dart, animaux-perdus/page.tsx |
| A01 — Contrats : modèle de base modifiable | 2026-05-28 | App + Web | contrat_reservation.dart, elevage/contrats/page.tsx |
| Fix — Annonces saillie : section "Père" masquée dans le formulaire + section "Parents" masquée dans le détail | 2026-05-28 | App + Web | create_annonce_page.dart, annonce_detail_page.dart, annonces/[id]/page.tsx |
| Fix — Annonces saillie : prix non affiché (saillie_prix mal typé numeric → float8 Supabase, parsing défensif, _norm() manquant dans mes-annonces) | 2026-05-28 | App + Web | create_annonce_page.dart, annonces_feed_page.dart, annonce_detail_page.dart, mes_annonces_page.dart, annonces/page.tsx, annonces/feed/page.tsx, annonces/[id]/page.tsx, mes-annonces/page.tsx, annonces/creer/page.tsx, annonces/[id]/modifier/page.tsx |
| A02 — Alerte page d'accueil → gestion directe (1 alerte → fiche, >1 → liste) | 2026-05-28 | App + Web | particulier_home.dart, eleveur_home.dart, ParticulierDashboard.tsx, EleveurDashboard.tsx |
| A03 — Clic long sur alerte → menu "Retrouvé" / "Supprimer" avec confirmation (+ actions propriétaire dans modale web) | 2026-05-28 | App + Web | animaux_perdus_page.dart, animaux-perdus/page.tsx |
| A07 — Saillie → gestation automatique avec date mise-bas prévue selon espèce | 2026-05-28 | App + Web | animal_fiche.dart, mes-animaux/[id]/page.tsx (petsmatch-web + website) |
| A08 — Gestation confirmée (switch + rappel écho/palpation selon espèce) + badge dans liste | 2026-05-28 | App + Web | animal_fiche.dart, mes-animaux/[id]/page.tsx (petsmatch-web + website) |
| Fix — Photos animaux perdus : object-contain + suppression render URL Supabase | 2026-05-28 | Web | animaux-perdus/page.tsx (petsmatch-web + website) |
| Inscription web — 3 étapes (rôle → infos perso + adresse Google Places → email/mdp) | 2026-05-28 | Web | inscription/page.tsx (petsmatch-web + website) |
| Fix warnings ListTile/DecoratedBox sur ExpansionTile | 2026-05-28 | App | animal_fiche.dart, contrat_reservation.dart |
| Registre E/S fiche animal — info mère (nom+puce) + auto-fill date_entrée + adresse élevage si naissance | 2026-05-28 | App | animal_fiche.dart |
| Registre E/S vue liste + PDF — colonne mère (nom+puce) quand provenance=naissance | 2026-05-28 | App | registre_entree_sortie.dart |
| Profile sync Flutter → Supabase — édition profil particulier (ville, cp, rue, tel) | 2026-05-28 | App | info_utilisateur.dart |
| Google Places autocomplete — ville correcte (locality, pas département) | 2026-05-28 | Web | profil/page.tsx, mes-alertes/page.tsx, animaux-perdus/declarer/page.tsx |
| A01 — Photo/document : bottom sheet caméra + galerie (animal, portée, alerte perdue) | 2026-05 | App | animal_fiche.dart, portee_form_page.dart, alerte_perdu_form_page.dart |
| A04 — Clic long mes annonces (accueil éleveur) → Supprimer avec confirmation | 2026-05 | App | eleveur_home.dart |
| A11 — Barre de recherche (nom + puce) dans mes animaux éleveur | 2026-05 | App + Web | mes_animaux.dart, mes-animaux/page.tsx |
| Fiche animal — section pedigree (type par espèce, document upload) | 2026-05 | App + Web | animal_fiche.dart, mes-animaux/[id]/page.tsx |
| Portée — champs par animal (type_poil, taille, poids, stérilisé, passeport, notes) | 2026-05 | App + Web | portee_form_page.dart, mes-animaux/portee/page.tsx |
| Portée — photo par animal avec crop | 2026-05 | App + Web | portee_form_page.dart, mes-animaux/portee/page.tsx |
| Portée — auto-fill registre (provenance nom + adresse élevage) | 2026-05 | App + Web | portee_form_page.dart, mes-animaux/portee/page.tsx |
| Admin — suppression profil complet (Firebase Auth + Supabase cascade) | 2026-05 | App + Supabase | user_detail.dart, user_list.dart, supabase/functions/delete-user/index.ts |
| Fix typo "animalaux" → "animaux" | 2026-05 | App + Web | portee/page.tsx, portee_form_page.dart, race_selection_page.dart |
| Fiche animal — champs importation_ref, date_naissance_mere, catégories documents | 2026-05 | Web | mes-animaux/[id]/page.tsx |
| A05 — Registre entrée/sortie : auto-fill provenance nom+adresse éleveur au choix "Naissance" | 2026-05 | App + Web | registre_entree_sortie.dart, elevage/registre-entree-sortie/page.tsx |
| A06 — Registre entrée/sortie : affichage infos mère (nom + puce) si animal né dans l'élevage | 2026-05 | App + Web | registre_entree_sortie.dart, elevage/registre-entree-sortie/page.tsx |
| A17 — Fix overflow cards annonces Trouver un compagnon (1 px) + animaux perdus home (7.4 px) | 2026-05-28 | App | trouver_compagnon_page.dart, particulier_home.dart |
| Feed v2 — Photo 4:5 style TikTok, header overlay foncé, dots ronds centrés, glassmorphism card bas, description extensible (DraggableScrollableSheet), "Animaux similaires" → AnnoncesPublicPage avec espèce+race pré-remplis | 2026-05-29 | App | annonces_feed_page.dart, annonces_public_page.dart |
| Push notifications likes — Firebase Cloud Function sendLikeNotification (Admin SDK, fcmToken Firestore), appelée depuis Flutter au moment du like + token FCM sauvegardé au login et sur onTokenRefresh | 2026-05-29 | App + Firebase Functions | functions/alertes.js, functions/index.js, lib/main.dart, login_page.dart, annonces_feed_page.dart |
| Fix cloche notifications — NotifBadge : polling 20s + Realtime sans filtre uid (DELETE sans REPLICA IDENTITY FULL) | 2026-05-29 | App | notifications_page.dart |
| Fix clic notif like → ouvre feed sur la bonne photo (initialAnnonceId + initialBebeIndex) | 2026-05-29 | App | notifications_page.dart, annonces_feed_page.dart |
| Fix déconnexion — pushAndRemoveUntil(WelcomePage) dans eleveur_nav + particulier_nav | 2026-05-29 | App | eleveur_nav.dart, particulier_nav.dart |
| Compteurs likes/favoris web — chargement global + mise à jour locale au clic | 2026-05-29 | Web | website/src/app/annonces/feed/page.tsx |
| Fix overflow "Dernières annonces" page Trouver un compagnon | 2026-05 | App | trouver_compagnon_page.dart |
| Fix affichage prix portée (tranches min/max) et saillie dans page liste annonces | 2026-05 | Web | annonces/page.tsx |
| Registre fiche animal — visible à la création + vue lecture seule (statut badge + tous champs) | 2026-05 | Web | mes-animaux/[id]/page.tsx |
| A05/A06 étendu fiche animal — auto-fill naissance + date_entree depuis date_naissance + puce/race mère visible | 2026-05 | Web | mes-animaux/[id]/page.tsx |
| Alerte perdue — photo de l'animal pré-remplie par défaut, texte "Changer" adaptatif | 2026-05 | Web | animaux-perdus/declarer/page.tsx |
| PT01 — Formulaire animal perdu : ajout pays, région, récompense, split contact (email + téléphone + messagerie toggle), pré-remplissage depuis contacts_urgence fiche animal, extraction pays/région depuis Google Places | 2026-05-29 | App + Web | alerte_perdu_form_page.dart, animaux-perdus/declarer/page.tsx, supabase/migrations/add_alertes_perdus_fields.sql |
| PT02 — Formulaire "Déclarer un animal trouvé" : espèce/race (autocomplete JSON), sexe, taille, couleur, puce, date, état de santé, comportement, description, adresse Google Places (rue + cp + ville + région + pays), multi-photos avec crop, contacts (email + tél + messagerie toggle), insert table animaux_trouves | 2026-05-29 | App + Web | animal_trouve_form_page.dart, animaux-perdus/declarer-trouve/page.tsx, animaux_perdus_page.dart, eleveur_home.dart |
| PT03 — Table Supabase animaux_trouves : création + RLS policies (select/insert/update/delete permissifs USING (true)) | 2026-05-29 | Supabase | SQL Editor |
| Suivi repro — vue détail (bottom sheet) sur clic chaleur/saillie/gestation : tous les champs affichés, badge "Confirmée" pour gestations confirmées, bouton "Confirmer la gestation" si non confirmée (app uniquement, web déjà OK) | 2026-05-29 | App | animal_fiche.dart |
| Sélecteur parent (père + mère) depuis mes animaux dans fiche animal | 2026-05 | App + Web | animal_fiche.dart, mes-animaux/[id]/page.tsx |
| Sélecteur mère — auto-fill race mère + date naissance mère depuis la fiche de la mère sélectionnée | 2026-05 | App + Web | animal_fiche.dart, mes-animaux/[id]/page.tsx |
| Registre vue lecture — affichage puce mère + race mère quand provenance = naissance | 2026-05 | Web | mes-animaux/[id]/page.tsx |

## Fichiers actuellement modifiés (verrou temporaire)

Renseigner ici dès qu'on commence à travailler sur un fichier sensible.

Effacer la ligne une fois le commit poussé.

| Fichier | Repo | Qui | Depuis |
| --- | --- | --- | --- |
| — | — | — | — |

## Notes techniques partagées

  ✅ Supabase migration faite (saillie_prix) : colonne saillie_prix float8 + saillie_conditions text ajoutées sur annonces. Utiliser float8 (pas numeric) pour les colonnes prix — numeric est renvoyé en string par PostgREST.

  ✅ Supabase migration faite (A08) : colonne gestation_confirmee boolean DEFAULT false ajoutée sur gestations. Le switch "Gestation confirmée" fonctionne.

  Architecture : Firebase Auth = auth uniquement. Toutes les données métier = Supabase. Ne jamais écrire de nouvelles données dans Firestore.

  Firestore résiduel : post (feed social), conversations (messagerie), likedPost, bloquer — à migrer progressivement, ne pas y ajouter de nouvelles features

  Annonces : 100% Supabase (create, feed, map, detail, mes-annonces, likes, favoris)

  Races : toujours lire depuis assets/dog_breeds.json, cat_breeds.json, etc. (9 fichiers JSON par espèce)

  Supabase Edge Function delete-user : JWT verification désactivée dans le dashboard (clé anon = format sb_publishable_ non-JWT)

  Firebase Storage : photos profil, animaux, documents — URL sauvegardée dans Supabase

  Supabase URL : https://zyvpngcvzrkdytypjlyq.supabase.co

  ✅ RLS policies animaux_trouves : table créée avec RLS activé. Policies permissives ajoutées (Firebase UID stocké en TEXT, pas Supabase auth.uid()) :

`sql

ALTER TABLE animaux_trouves ENABLE ROW LEVEL SECURITY;

CREATE POLICY "animaux_trouves_select_all" ON animaux_trouves FOR SELECT USING (true);

CREATE POLICY "animaux_trouves_insert_own" ON animaux_trouves FOR INSERT WITH CHECK (true);

CREATE POLICY "animaux_trouves_update_own" ON animaux_trouves FOR UPDATE USING (true);

CREATE POLICY "animaux_trouves_delete_own" ON animaux_trouves FOR DELETE USING (true);

`

PetsMatch Â© 2026 â€” document gÃ©nÃ©rÃ© automatiquement le 30/05/2026